***Załącznik nr 3***

**UMOWA RF.3153.1.2020**

Zawarta w dniu **……………...** w Skórcu, pomiędzy

**GMINĄ SKÓRZEC,** 08 – 114 Skórzec, ul. Siedlecka 3, NIP 821-23-93-379,reprezentowaną przez:

**Jerzego Długosza – Wójta Gminy**

**przy kontrasygnacie Anety Cabaj - Skarbnika Gminy**

zwaną w dalszej treści umowy **„Zamawiającym”**

**a**

**…………………………………………………………………………………………………..** NIP: ………………,reprezentowanym przez:

**- ………………………**

zwanym dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

Strony oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 wyżej wymienionej ustawy.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „**Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skórzec”.**

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1. demontaż, odbiór, pakowanie, zabezpieczenie, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych o szacunkowej ilości – 1,275 Mg znajdujących się na budynku gospodarczym w miejscowości Skórzec;
2. odbiór azbestu wcześniej już zdemontowanego i zdeponowanego na posesjach właścicieli w miejscowościach: Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Wyłazy, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Grala-Dąbrowizna, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Skórzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków wraz z zabezpieczeniem, załadunkiem płyt azbestowo-cementowych o szacunkowej ilości – 219,294 Mg, transportem i przekazaniem na składowisko odpadów z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
3. utylizację (unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest, tj. ich umieszczenie na legalnym składowisku, z którym Wykonawca posiada aktualną, podpisaną umowę;
4. sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (fotografie na każdej posesji, tj. stan przed pakowaniem i po zapakowaniu) i przekazanie w wersji elektronicznej (na płycie CD) folderów z fotografiami odpowiednio podpisanymi danym adresem nieruchomości, na której doszło do odbioru azbestu.
5. sporządzanie kart przekazania odpadów o kodach: 17 06 01 i 17 06 05, pomiędzy Wykonawcąa składowiskiem odpadów wg obowiązujących przepisów,
6. przekazywanie kserokopii kart przekazania odpadów, o których mowa w punkcie 2, Zamawiającemu.

3. Wykonawca oświadcza, że złoży pisemne oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do **15.09.2020 r.**

**§ 3**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2. każdorazowe skontaktowanie się z właścicielem posesji i umówienie terminu demontażu i odbioru odpadów;
3. organizacja i zabezpieczenie robót;
4. uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu;
5. każdorazowe uzyskanie potwierdzenia odbioru odpadów azbestowo-cementowych od właściciela posesji;
6. dołączenie potwierdzenie odbioru odpadów azbestowo-cementowych wraz z kartą przyjęcia odpadu na składowisko, określającą wagowo ilość odpadów, do faktury przedkładanej Zamawiającemu;
7. przestrzeganie przy realizacji robót przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. poz. 649 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);
8. szczelne zapakowanie, oznakowanie i zabezpieczenie przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu ładunku w postaci materiałów zawierających azbest;
9. przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest oczyszczenie środka transportu z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu;
10. wykonywanie transportu odpadów zawierających azbest z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
11. przekazanie, odebranych z terenu gminy, odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia, odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia;
12. dostarczenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenie ze składowiska dokumentu poświadczającego posiadanie przez odbiorcę stosownych zezwoleń.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zadania.

**§ 4**

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz realizacje wszystkich obowiązków określonych w § 3 ust. 1, w tym utylizacjępłyt azbestowo-cementowych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznej ilości odpadów przekazanych na składowisko, wyszczególnionych w kartach przekazania odpadów i ceny wywozu 1 Mgodpadu zawierającego azbest (kod 170601, 170605), wynoszącej **…………………–** zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia **……………** r.**,** z tym zastrzeżeniem, że całość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto **……………..** **zł** (słownie: …………),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi kartami przekazania odpadów o kodach 170601, 170605 z wyszczególnioną ilością przekazanych odpadów na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oświadczeniem o wykonaniu prac.
3. Ilość odpadów wyszczególniona na fakturze musi być zgodna z ilością odpadów określoną na kartach przekazania odpadów oraz zgodna z zestawieniem przekazanym Wykonawcy po zawarciu umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków własnych Gminy.
5. Wykorzystanie kwoty maksymalnej brutto, o której mowa w ust. 1, przed upływem terminu realizacji przedmiotowego zadania powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.
6. W przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z usunięcia, demontażu wyrobów zawierających azbest lub zmniejszenia ich ilości, kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, ulega zmniejszeniu.

**§ 6**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 7**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu.

**§ 8**

W razie wystąpienia sporu na tle wykonywania niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

Umowę sporządzono w 3-ech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**